中机中联工程有限公司

B座卫生间改造装修

邀  标 书

邀标人：中机中联工程有限公司

2015年5月

一、项目概况

1、项目名称：B座卫生间改造装修

2、邀标人：中机中联工程有限公司

3、项目地点：重庆市石桥铺渝州路17号

5、工期：从合同签订生效到**月**日执行完毕。

二、递交邀标文件及截止时间、地点

1、递交截止时间：2015年5月22日16:00时。

2、递交地点：中机中联工程有限公司办公室（A座27F）。

3、开标时间地点：同递交截止时间及地点。

三、联系方式

邀标人：中机中联工程有限公司

地  址：重庆市石桥铺渝州路17号A座27F

联系人：杨  勇       联系电话： 13527589811

马碧霞       联系电话： 13883000137

## 投标须知

### 一、投标费用

参与投标的装修公司应承担其编制竞标文件与递交竞标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，费用由该公司自行承担。

### 二、投标所需材料

1、营业执照原件，复印件

2、资质证书原件，复印件

3、安全生产许可证原件，复印件

4、法定代表人身份证明书、法人授权委托书

5、税务登记原件，复印件

6、近年来工程业绩复印件。

### 三、施工标准

1、投标人在报价时应按招标人指定的品牌和规格进行报价；

2、施工图纸或招标文件未推荐的材料品牌由投标人自行报价（应注明品牌和规格），但其质量和技术性能应符合施工图要求及国家或行业的相关标准。若投标报价未注明品牌和规格,招标人将在不加价的情况下,有权更换其品牌和规格。

5在合同实施时，招标人认为有必要更换材料品牌时，招标人有权更换产品的品牌和规格，结算时对更换品牌的材料进行调差。

6、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再进行工程量调整，投标人不得擅自改动。

### 四、付款方式

1、开始装修时支付工程合同金额的45%；

2、验收合格，经甲方审定工程结算后，支付至结算金额的95%，余结算金额的5%作为保修金，一年保修期满后无息付清。

3、招标方提供水电源。

### 五、工期

1、自签订合同之日起工期为3个月。按每2层分步实施，不影响卫生间的正常使用。

2、非甲方原因每拖后一天扣除工期违约金1000元。违约金从工程款中扣除。

### 六、评标办法

1、投标方根据招标方提供的B座卫生间室内改造施工图，材料指定品牌，自行现场踏勘后进行报价，该投标报价包含施工图及现场所需完成的全部工作。

合同总价包干，非甲方原因提出的变更，结算不作调整。投标报价中的漏项、少计等视为包含在投标总价中，结算不做调整。

2、根据投标报价确定商务谈判排序，投标报价最低者为第一中标候选人。与第一中标候选人进行商务谈判，如双方不能达成一致意见时，再与第二中标候选人进行商务谈判，以此类推，最终确定中标人。

3、如报价相同，按工期最短者为第一中标候选人。

七、投标、开标

投标方于2015年5月22日下午16：00点前，将投标文件、施工协议密封送到中机中联27楼综合管理部。

该项目招标人自行组织开标、评标，中标结果将在2015年5月6日上午电话通知各投标单位。

八、施工合同及施工图：

1、B座卫生间室内改造设计图

2、 招标人指定材料品牌：

蹲式大便器-----------------------------------------------金牌

彩铝推拉窗（90黑色铝型材，5+9A+5中空双层钢化玻璃）------西铝

电线-----------------------------------------------------鸽牌

吸顶灯---------------------------------------------------西蒙

九、投标文件格式：

1、报价函

2、报价明细表

3、法定代表人身份证明书（格式）

4、法定代表人授权委托书（格式）

5、施工方案

#### 附录1

报价函

中机中联工程有限公司：

我方收到____________________________（投标项目名称）的投标文件，经详细研究，决定参加该投标项目的竞争投标。

- 愿意按照投标文件中的一切要求，提供服务，投标报价为人民币大写：

元整；人民币小写RMB：           元。

2、我们现提交的竞标文件为：竞标文件正本壹份，副本贰份。

3、我们完全理解和接受贵方投标文件的一切规定和要求，完全答应投标文件中规定的所有条件和投标评审办法。

4、在整个投标过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《投标文件》之规定给予惩罚，我方完全接受。

5、若我方中标，我方将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

#### 附录2

报  价  明  细 表

格式自拟（需明确工程量、综合单价、人工单价、材料单价、材料规格、型号及品牌等）

投标单位（盖章）：

年     月    日

附录3

- 法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在                     （竞争人名称）任        （职务名称）职务，是__________________（竞争人名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- 投标单位（盖章）：

年   月   日

附：上述法定代表人住址：

身份证号码：

电    传：

网    址：

邮政编码：

#### 附录4

- 法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：_______________

日    期：_______________

致：_____________________（邀标人名称）

_____________________（投标单位名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址______________________________。

_________（投标单位法定代表人姓名）特授权_________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理对上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：                    法定代表人签名：

职  务：                            职  务：

投标单位（盖章）：

#### 附录5

施工方案

投标单位（盖章）：

年     月    日